|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Schritt | Beginn | Ende | Aufgabe/n |
| 1 | 5.4.13 | 12.4.13 | Gründung, Vorstudie |
| 2 | 12.4.13 | 26.4.13 | Verbesserung/Überarbeitung der Vorstudie, Anforderungsmodell |
| 3 | 26.04.13 | 10.05.13 | Genaue Ausarbeitung der Projektes, Übernahme in Pflichtenheft |
| 4 | 10.05.13 | 17.05.13 | Beginn der Programmierarbeiten, Aufteilung der Arbeitsgruppen,  PH-Review |
| 5 | 17.05.13 | 07.06.13 | Design der Seite,  Analysemodell |
| 6 | 10.05.13 | 20.06.13 | Programmierung des Kundenprofils |
| 6 | 10.05.13 | 20.06.13 | Programmierung des Veranstallterprofils |
| 6 | 10.05.13 | 20.06.13 | Programmierung der Suchmaske |
| 7 | 07.06.13 | 28.06.13 | Fachlicher Prototyp |